WEBTOON FINDER: DISEÑO FUNCIONAL

- Documento de organización de la app

  - Nombre de la app: WEBTOON FINDER? TOONDER? TOONRECO?

  - Objetivo principal: ¿QUE PROBLEMA RESUELVE O QUE NECESIDAD CUBRE?

La app nace para resolver un problema común en los lectores de webtoons: la dificultad de encontrar historias que encajen exactamente con sus gustos. Nuestra solución inicial es un sistema de hashtags inteligentes, que funcionará como filtros dinámicos para personalizar la experiencia de búsqueda. Los usuarios podrán combinar etiquetas como #vampiros, #romance, #acción, #héroes y descubrir títulos que respondan justo a lo que quieren leer.

Este enfoque no solo mejora la experiencia desde el inicio, sino que sienta las bases para una futura evolución con modelos de IA. En una segunda etapa, la app podrá entender descripciones más complejas escritas por el usuario, ofreciendo recomendaciones con un nivel de personalización mucho mayor.

  - USUARIOS: ¿QUIENES SON? (lectores, creadores, administradores)

    - Para los lectores (15 - 35):

La app está diseñada para quienes buscan webtoons que se ajusten a sus gustos personales, más allá de las categorías generales de otras plataformas. Podrán explorar historias a través de búsquedas inteligentes con hashtags predefinidos, encontrando exactamente lo que desean leer de manera rápida y sencilla.

    - Para los creadores (monetización):

Los autores tendrán la oportunidad de que sus obras sean destacadas ante lectores interesados mediante opciones de visibilidad dentro de la plataforma. Esto les permitirá llegar a su público ideal, aumentando la exposición y las posibilidades de que sus historias sean descubiertas y apreciadas.

  - FUNCIONES CLAVE (mínimas para que funcione):

    - Registro / login.

    - Finished / Ongoing

    - Comentarios / likes.

    - Links externos

    - Notificaciones.

  - FUNCIONES OPCIONALES (para más adelante):

    - Ranking de historias.

    - Monetización.

    - Recomendaciones personalizadas.

- Flujo del usuario (DIAGRAMA)

¿cómo será el recorrido de un usuario?

- Abrir la app

- Registrarse / log in: inicio rápido con Google o Apple id

- Motor de búsqueda: sugerencias automáticas; filtros por hashtags inteligentes

- Mostrar opciones de lectura: Miniaturas/ nombre

- Seleccionar uno

- Leer datos: descripción propia, capítulos, autor, géneros, comentarios de lectores, estrellas en la plataforma de lectura externa, cantidad de lectores, clasificación

- Presionar links externos (donde leer)

- Guardar webtoon como favorito

- Dejar comentario / like / compartir

- Recordatorios de webtoons favoritos

- Salir

- Base de datos

  - Usuarios:

    - Nombre

    - Correo

    - Contraseña

    - Avatar

  - Historias:

    - Titulo

    - Autor

    - Portada

    - Capítulos

    - Descripción

    - Géneros

    - Comentarios de lectores

    - Cantidad de lectores

    - Estrellas en la plataforma de lectura

  - Comentarios

    - Usuario

    - Comentario

    - Fecha

- Priorización ¿QUÉ SE HARA EN LA PRIMERA VERSIÓN? (MVP: producto mínimo viable y que se dejará para después)

  - Primera versión (MVP):

    - Login/registro básico (email + contraseña; Google/Apple puede quedar para más adelante si no hay convenio).

    - Motor de búsqueda simple con filtros básicos (hasta 3 hashtags).

    - Visualización de resultados: miniaturas y nombre del webtoon.

    - Enlace a plataformas externas donde leer.

    - Guardar favoritos.

Objetivo: Validar que la gente use la app, busque y encuentre webtoons.

  - Segunda versión (mejora UX y engagement):

    - Login rápido con Google/Apple si es posible.

    - Motor de búsqueda avanzado: hasta 10 hashtags, con sugerencias automáticas.

    - Mostrar datos completos del webtoon: descripción, capítulos, autor, géneros, comentarios de lectores y estrellas de la plataforma externa.

    - Comentarios, likes y compartir favoritos.

    - Recordatorios de webtoons favoritos.

Objetivo: Mejorar la experiencia del usuario y aumentar interacción con la app.

  - Tercera versión (versión completa / escalable):

    - Motor de búsqueda inteligente con hasta 20 hashtags o combinaciones complejas (preparando terreno para IA).

    - Ranking de historias y recomendaciones personalizadas.

    - Monetización para creadores (opciones de visibilidad, promociones).

    - Notificaciones o recordatorios más avanzados.

    - Interfaz pulida y con analytics: cuántos usuarios usan cada función, qué buscan, qué guardan.

Objetivo: Tener un producto robusto y atractivo tanto para lectores como creadores, listo para escalar y monetizar.

PLAN DE ACCION

- Investigación y planificación (1-2 semanas)

  - Objetivo: Definir claramente qué hará la app y cómo funcionará.

  - Tareas:

    - Hacer un benchmark de apps similares: identificar funciones, fallos y aciertos.

    - Revisar documentación actual (diseño funcional, flujo de usuario, base de datos, MVP).

    - Definir las tecnologías a usar (frontend, backend, base de datos).

    - Decidir el nombre definitivo de la app.

    - Elaborar un **documento final de requerimientos**, con funcionalidades mínimas (MVP) y opcionales.

- Diseño de interfaz (2-3 semanas)

  - Objetivo: Visualizar la experiencia del usuario antes de programar.

  - Tareas:

    - Wireframes básicos de cada pantalla:

      - Motor de búsqueda y resultados.

      - Pantalla de detalle del webtoon.

    - Diseñar mockups más detallados (colores, tipografía, iconos).

    - Hacer pruebas de usabilidad rápida con amigos o familiares: ¿es fácil encontrar un webtoon y guardarlo?

    - Ajustar los diseños según feedback.

- Configuración de base de datos y backend (3-4 semanas)

  - Objetivo: Tener la estructura para guardar y consultar datos.

  - Tareas:

    - Crear base de datos:

      - Usuarios.

      - Webtoons.

      - Comentarios.

    - Configurar API o endpoints para:

      - Registro y login.

      - Búsqueda de webtoons por hashtags.

      - Guardar favoritos.

      - Agregar comentarios / likes.

    - Pruebas unitarias de la base de datos: verificar que los datos se guardan y recuperan correctamente.

- Desarrollo frontend y navegación (4-5 semanas)

  - Objetivo: Que la app sea navegable y funcional visualmente.

  - Tareas:

    - Implementar pantalla de **login/registro básico**.

    - Implementar pantalla de búsqueda con filtros por hashtags (mínimo 3).

    - Mostrar resultados de búsqueda (miniatura + nombre).

    - Pantalla de detalle del webtoon (con enlaces a lectura externa).

    - Función para guardar favoritos

    - Integrar sistema de comentarios / likes / compartir

    - Pruebas internas para asegurar que todo el flujo funciona

- MVP y pruebas piloto (2 semanas)

  - Objetivo: Validar que los usuarios usen la app y que todo funcione.

  - Tareas:

    - Invitar un grupo reducido de usuarios (amigos, familiares o testers).

    - Observar cómo usan la app: ¿encuentran rápido los webtoons que buscan?

    - Recoger feedback sobre diseño, velocidad y errores.

    - Ajustar errores críticos y mejorar UX según el feedback.

- Segunda versión (+3 semanas)

  - Objetivo: Mejorar interacción y retención del usuario.

  - Tareas:

    - Agregar login con Google / Apple si es posible.

    - Mejorar motor de búsqueda: hasta 10 hashtags, sugerencias automáticas.

    - Mostrar datos completos del webtoon: descripción, capítulos, autor, géneros, comentarios, estrellas externas.

    - Integrar recordatorios de webtoons favoritos.

    - Mejorar interfaz visual y velocidad.

- Escalado y versión completa (3-4 semanas)

  - Objetivo: Preparar la app para crecer y monetizar.

  - Tareas:

    - Motor de búsqueda inteligente (20 hashtags o IA).

    - Ranking de historias y recomendaciones personalizadas.

    - Monetización para creadores: visibilidad y promociones.

    - Notificaciones avanzadas.

    - Analytics: cuántos usuarios usan cada función, qué buscan, qué guardan.

### Roadmap Detallado con Entregables

| Fase / Semana | Tareas principales | Sub-tareas / Detalles | Entregables | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Investigación y planificación | Investigación de mercado | Analizar apps similares, público objetivo, tendencias | Informe de investigación | Ninguna |
|  | Definir funcionalidades clave | Lista de funcionalidades, prioridades | Documento de funcionalidades | Investigación completada |
| Fase 2: Diseño de interfaz | Wireframes | Pantallas de búsqueda, listado, detalle | Wireframes de todas las pantallas | Funcionalidades definidas |
|  | Mockups / UI | Diseño visual, colores, tipografía | Mockups listos | Wireframes aprobados |
| Fase 3: Backend / Base de datos | Estructura de base de datos | Tablas de webtoons, autores, favoritos, comentarios | Base de datos funcional | Funcionalidades definidas |
|  | API / Servicios | Endpoints de búsqueda, favoritos, comentarios | API documentada y testeada | Base de datos creada |
| Fase 4: Desarrollo Frontend | Implementación UI | Pantallas, navegación, búsqueda | Frontend interactivo | Mockups y API listos |
|  | Integración API | Mostrar datos reales en la app | MVP funcional | API y Frontend implementados |
| Fase 5: MVP y pruebas piloto | Pruebas internas | Test de funcionalidad, corrección de bugs | Reporte de pruebas | Frontend + Backend listos |
|  | Prueba con usuarios reales | Feedback de usabilidad | Lista de mejoras | Pruebas internas completas |
| Fase 6: Segunda versión | Mejoras según feedback | Ajustes UI/UX, optimización | Segunda versión lista | Feedback del MVP |
|  | Preparar documentación | Guías de uso, manual técnico | Documentación completa | Segunda versión lista |
| Fase 7: Escalado / Versión completa | Marketing y lanzamiento | Publicidad, redes sociales, landing page | Lanzamiento oficial | Segunda versión estable |
|  | Monitoreo y mantenimiento | Actualizaciones y soporte | Sistema funcional y actualizado | Lanzamiento realizado |